**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №117 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

**Инициативный проект «Сенсорный коридор»**

Детский сад № 117 города Сочи – маленький остров детства, окруженный горами и реликтовым колхидским лесом. Он построен в середине прошлого столетия. В его стенах воспитывалось не одно поколение краснополянцев. Сегодня их дети и даже внуки посещают нашу «Лесную сказку». Наверное поэтому у детского сада много друзей, которые хотят сделать его уютным, современным, комфортным. Это очень важно: ведь капитальный ремонт в здании не проводился с момента постройки. Узнав о муниципальном проекте «Сделаем вместе», инициативная группа родителей выступила с предложением сделать ремонт в одном из корпусов детского сада. Мы же выступаем за создание в детском саду современного развивающего образовательного пространства, которое обеспечит решение педагогических задач. Так родился совместный «родительско-педагогический» проект «Сенсорный коридор».

**Цель проекта:** создание современной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, которая поможет детям проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя.

**Задачи проекта:**

1. Улучшение материально-технической базы учреждения.

2. Привлечение внимания родителей к проблемам детского сада, создание условий для реализации общественных инициатив.

3. Консультативная помощь родителям в вопросах развития детей.

4. Создание условий для развития когнитивных способностей у воспитанников ДОУ.

5. Создание условий для педагогического творчества, поиска новых возможностей для решения образовательных задач.

В **результате** реализации данного проекта мы получим не только отремонтированное чистое и уютное помещение, но и образовательное пространство, в котором каждый воспитанник сможет реализовать свой познавательный потенциал, возможности развития.

Сейчас наше пространство выглядит вот так:



Мы хотим, чтобы оно стало таким:



Проект «Сенсорный коридор» инициирован группой родителей МДОБУ детский сад № 117 г. Сочи.

**Состав инициативной группы:**

- Янцев Алексей Александрович – индивидуальный предприниматель,

- Артемьева Наталья Анатольевна – директор ООО «Пайн-Ривер»,

- Чернышов Юрий Константинович – сотрудник ГТЦ ПАО Газпром,

- Кандрашова Наталья Александровна – главный бухгалтер ГТЦ ПАО Газпром.

- Иванова Татьяна Анатольевна – домохозяйка – оформитель проекта.

Для реализации проекта мы планируем привлечь как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования: спонсорские средства и собственные средства организации.

**Предварительный расчет необходимых расходов**

 **на реализацию проекта «Сенсорный коридор».**

**1. Ремонтные работы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | единица измерения | объем | цена за ед(руб.) | общая стоимость работ (руб.) |
| Демонтажные работы |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 29,33 | 7,18 | 210,59 |
| Общестроительные работы |
| Штукатурка стен без устройства | м² | 21  | 600 | 12 600 |
| Шпатлевка стен | м² | 49  | 500 | 24 500 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м² | 49  | 200 | 9 800 |
| Окраска потолка водоэмульсионным составом | м² | 39,2 | 200 | 7 840 |
| Монтаж гипсокартона | м² | 8,5  | 900 | 7 650 |
| Материалы и строительные смеси |
| Краска водоэмульсионная силиконовая | л | 36  | 377,7 | 13 600 |
| Шпаклевка финишная | кг | 25  | 7000 | 7 000 |
| Штукатурка гипсовая (в мешках 30кг) | шт | 9 | 440,7 | 3 966,3 |
| Гипсокартон Knauf 9,5 мм 1,2\*2,5 м влагостойкий | шт | 6 | 520 | 3 120 |
| КНАУФ профиль для гипсокартона ПН 28х27мм (3м)  | шт | 14 | 225 | 3 150 |
| Итого |  |  |  | **93 436,89** |
| Источник финансирования – внебюджетные средства (спонсорская помощь). Помощь предоставлена участником инициативной группы Янцевым Алексеем Александровичем. |
| **Работы по замене напольного покрытия.** |
| **Демонтажные работы** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж старого покрытия (линолеум) | м² | 40 | 18,2 | 728 |
| Общестроительные работы |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м² | 40 | 143,3 | 5 732 |
| Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м² | 40 | 1200 | 48 000 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических | м² | 29,33 | 250 | 7 332,5 |
| Итого: |  |  |  | **61064,5** |
| Источник финансирования – внебюджетные средства (спонсорская помощь). Помощь предоставлена участниками инициативной группы Чернышовым Юрием Константиновичем и Кандрашовой Натальей Александровной. |
| **Материалы и строительные смеси** |
| Плитка керамическая напольная | м² | 52 | 1100 | 57 200 |
| Эластичный плиточный клей quick-mix FX600, 25 кг | шт | 8 | 1265,6 | 10 124,8 |
| Основит 41 FC Н Стартолайн Стяжка пола 15-150 мм 25 кг | шт | 32 | 369 | 11 808 |
|  |  |  |  | **79 132,8** |
| Источник финансирования – внебюджетные средства (спонсорская помощь). Помощь предоставлена участниками инициативной группы Артемьевой Натальей Анатольевной |
| Замена деревянных окон и дверей | шт | 5 |  | **200 000** |
|  |
| Итого на проведение ремонтных работ: **433 634,19** |

**3. Установка настенных развивающих модулей.**

Чтобы коридор стал частью образовательного пространства детского сада, мы планируем установку в нем, специально разработанных декоративных настенных панелей, покрытых различными рельефными материалами. Взаимодействуя с этими «умными» модулями, дошкольники познакомятся со свойствами предметов не только с помощью зрительного контакта, но и посредством осязания. Декоративные развивающие модули фирмы «Алма» сделаны из экологически безопасных материалов и соответствуют требованиям современных стандартов образования.

Стоимость настенных модулей «Алма» с установкой – **52 500** руб.

Источник финансирования внебюджетные средства – собственные средства организации.

**Общая стоимость проекта** «Сенсорный коридор» составляет –

**486 134,19 руб.**

Объем внебюджетных средств, привлекаемых для реализации проекта –

**286 134,19 руб.**

Объем бюджетных средств, необходимых для реализации проекта –

**200 000 руб.**

**Проект будет реализован на территории** пгт Красная Поляна в детском саду № 117, расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Турчинского, д. 29.

Прямыми благополучателями являются воспитанники МДОБУ детский сад № 117 г. Сочи – 430 чел, сотрудники – 58 чел, родители (законные представители) воспитанников – 640 чел.

**Сроки реализации проекта**: апрель – июль 2024 г.